Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Mauricio Ortega / Javier Molina / Pablo Gonzalez |
| --- | --- |
| Rut | 21684798-9 / 21085383-9/ 20633960-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Duoc UC - Sede Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Control y trazabilidad de mercadería en panadería |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones de software, gestión de datos y apoyo a la gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. • Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda una problemática real de una panadería pequeña/mediana que actualmente controla parte importante de su mercadería mediante cuadernos, facturas físicas y verificaciones manuales. Esta forma de trabajo genera errores de registro, diferencias entre el stock anotado y el stock físico, inconsistencias entre cantidades despachadas y recibidas, y poca visibilidad sobre el consumo de insumos de producción. Además, ante faltantes se depende de conteos manuales y revisión de cámaras, lo que dificulta identificar oportunamente el origen de las diferencias. La situación impacta principalmente al dueño, al despachador y a las mesoneras. Para el campo de Ingeniería en Informática es relevante porque requiere analizar un proceso real, modelar datos, desarrollar una solución de software y validar su funcionamiento para transformar registros dispersos en información trazable y útil para la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca diseñar e implementar un sistema web responsive, utilizable desde computador y celular, para centralizar el control y la trazabilidad de la mercadería de la panadería. La solución considera cuatro ámbitos principales: inventario, compras, producción y despachos. Permitirá registrar entradas y salidas de productos, respaldar digitalmente compras y facturas, controlar insumos utilizados en producción, registrar producción y despachos, mantener un historial de movimientos y comparar el stock esperado con el stock físico. El sistema no determinará automáticamente si una diferencia corresponde a una sustracción; entregará trazabilidad y evidencia de movimientos para facilitar su investigación y mejorar el control operacional. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso porque integra competencias de desarrollo de software, modelamiento de datos, gestión de proyectos y validación de soluciones. El desarrollo del sistema requerirá levantar y priorizar requerimientos del negocio, diseñar e implementar una base de datos que represente productos, movimientos, compras, producción y despachos, construir e integrar los componentes de la aplicación web, planificar el trabajo del equipo y ejecutar pruebas con usuarios para detectar errores y realizar mejoras. Estas competencias son necesarias para resolver la problemática de manera estructurada, trazable y técnicamente viable. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se alinea con los intereses y funciones acordadas por el equipo durante el desarrollo: Mauricio se enfocará principalmente en backend y lógica de negocio; Pablo en frontend e interfaz de usuario; y Javier en documentación, levantamiento y organización de evidencias del proyecto. Esta distribución permite que cada integrante profundice en un ámbito relevante de la Ingeniería en Informática y, al mismo tiempo, participe en actividades compartidas de análisis, integración, pruebas y gestión. El proyecto aporta experiencia práctica en el desarrollo de una solución completa para un contexto real y fortalece la capacidad del equipo para trabajar de forma colaborativa con requerimientos de una organización. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro del semestre porque cuenta con un usuario de referencia real dispuesto a responder consultas y probar prototipos, un equipo de tres integrantes con responsabilidades definidas y un alcance acotado a control y trazabilidad de mercadería. La construcción funcional principal se planifica aproximadamente en 12 semanas, dejando el resto del periodo académico para validación, ajustes, documentación y cierre. Se utilizarán tecnologías gratuitas o de bajo costo y un enfoque web responsive, evitando desarrollar aplicaciones independientes para cada dispositivo. Como facilitadores se dispone de acceso al negocio, procesos reales y retroalimentación de usuarios. Entre los posibles obstáculos se encuentran la disponibilidad de los trabajadores para pruebas, registros históricos incompletos y cambios de alcance; se abordarán mediante reuniones breves, uso de datos iniciales controlados, priorización del MVP y gestión del backlog en Scrum. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar un sistema web responsive que centralice el registro y la trazabilidad de la mercadería de una panadería, permitiendo controlar movimientos de inventario, compras, producción y despachos, y comparar el stock esperado con el stock físico para apoyar el control operacional y la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales asociados al control de mercadería de la panadería. 2. Diseñar e implementar un modelo de datos que permita registrar productos, compras, movimientos de inventario, producción y despachos con trazabilidad. 3. Desarrollar una aplicación web responsive con funcionalidades de inventario, compras, producción y despachos según el alcance priorizado. 4. Implementar mecanismos de comparación entre stock esperado y stock físico, junto con métricas de ventas, producción, conteos y diferencias de despacho. 5. Validar la solución mediante pruebas funcionales y retroalimentación de usuarios, documentando resultados y mejoras realizadas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará Scrum adaptado a un equipo de tres integrantes. El trabajo se organizará mediante un Product Backlog compuesto por historias de usuario y tareas priorizadas a partir de la problemática y del levantamiento con la panadería. Se trabajará en sprints de aproximadamente dos semanas, realizando planificación al inicio de cada sprint, seguimiento breve del avance, revisión del incremento y retrospectiva para identificar mejoras. Etapas de trabajo: (1) levantamiento y priorización de requerimientos; (2) diseño de arquitectura, modelo de datos y prototipos; (3) desarrollo incremental de backend y frontend; (4) integración de módulos; (5) pruebas funcionales y validación con usuario; (6) correcciones, documentación y cierre. Responsabilidades principales: Mauricio Ortega: backend, lógica de negocio, APIs e integración con base de datos. Pablo Gonzalez: frontend, experiencia de usuario e integración de interfaces. Javier Molina: documentación, levantamiento de requerimientos, evidencias, seguimiento y apoyo en pruebas. Las decisiones de arquitectura, priorización, integración, pruebas y revisiones de sprint serán responsabilidad compartida. GitHub se utilizará para control de versiones y evidencias del desarrollo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos y prototipo | Levantamiento del proceso actual, requerimientos priorizados, historias de usuario y prototipo de las interfaces principales. | Evidencia que la solución se fundamenta en una problemática real y que existe una definición verificable del alcance antes del desarrollo. |
| Avance | Modelo de datos y arquitectura inicial | Modelo entidad-relación/esquema de base de datos, definición de componentes y estructura técnica de la solución. | Demuestra la aplicación de competencias de modelamiento de datos y diseño de una solución escalable antes de la implementación. |
| Final | Sistema web funcional | Aplicación responsive con módulos priorizados de inventario, compras, producción y despachos, junto con historial de movimientos y control de stock. | Permite comprobar el desarrollo e integración de una solución de software que responde directamente a la problemática. |
| Final | Pruebas, métricas y validación con usuario | Casos de prueba, registro de incidencias, resultados de validación, métricas definidas y mejoras aplicadas según feedback. | Demuestra que la solución fue verificada, evaluada con evidencia y mejorada a partir de resultados observables. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de proyectos / Desarrollo de software | Levantamiento y definición de alcance | Entrevistar al usuario, documentar proceso actual, priorizar problemática, requisitos y MVP. | Opportunity Canvas, reuniones, FigJam, documentos Capstone | Semanas 1-3 | Javier Molina + equipo | Facilitador: acceso a usuario real. Riesgo: disponibilidad; mitigar con reuniones breves y preguntas preparadas. |
| Gestión de proyectos | Planificación Scrum y backlog | Crear backlog, historias de usuario, criterios de aceptación, responsables y planificación de sprints. | GitHub Projects, Scrum, reuniones de equipo | Semanas 2-4 | Javier Molina + equipo | Riesgo de cambios de alcance; priorizar MVP y registrar cambios en backlog. |
| Modelamiento de datos | Diseño de base de datos | Diseñar entidades, relaciones y reglas para productos, stock, compras, producción, despachos y movimientos. | DER, SQL, herramienta de modelado | Semanas 3-5 | Mauricio Ortega | Validar modelo con requerimientos antes de programar para reducir retrabajo. |
| Desarrollo de software | Desarrollo backend | Implementar lógica de negocio, persistencia, servicios/API, validaciones y trazabilidad de movimientos. | Framework backend, base de datos, Git/GitHub | Semanas 5-10 | Mauricio Ortega | Integración continua con frontend; priorizar endpoints del MVP. |
| Desarrollo de software | Desarrollo frontend responsive | Implementar vistas para inventario, compras, producción y despachos, optimizadas para computador y celular. | HTML/CSS/JS o framework frontend, prototipos, GitHub | Semanas 5-10 | Pablo Gonzalez | Validar usabilidad con usuarios; evitar sobrecargar formularios. |
| Desarrollo / Modelamiento | Integración y métricas | Integrar frontend, backend y base de datos; calcular stock esperado vs. físico y métricas definidas. | Repositorio, entorno de pruebas, datos de prueba | Semanas 9-12 | Mauricio + Pablo | Riesgo de inconsistencias; usar pruebas con datos controlados y revisión cruzada. |
| Pruebas de certificación | Pruebas y validación con usuario | Ejecutar casos de prueba, registrar errores, realizar conteos/escenarios y recoger feedback del dueño/despachador. | Casos de prueba, checklist, dispositivo móvil/PC | Semanas 12-15 | Javier Molina + equipo | Disponibilidad del negocio puede limitar pruebas; calendarizar sesiones y preparar escenarios. |
| Gestión / Pruebas / Desarrollo | Ajustes, documentación y cierre | Corregir incidencias, actualizar documentación, preparar evidencias, informe final y presentación. | GitHub, documentos Capstone, PPT, evidencias | Semanas 15-18 | Equipo completo | Congelar alcance funcional al cierre de pruebas y priorizar defectos críticos. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 17 |  | S 18 |  |
| Definición, requerimientos y diseño | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo, integración y métricas |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, ajustes, documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.