|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No utilizamos una carta Gantt, sino que nos hemos guiado por un tablero de Trello y el sistema de métricas que creamos. A la fecha, hemos logrado cumplir con casi la totalidad de los tiempos: de 34 tarjetas totales, tenemos 26 terminadas y solo 8 en fase de pruebas. Factores facilitadores: La clara separación de los módulos (Despacho, Mesón y Administración), el uso de un stack tecnológico moderno y robusto (Angular 19, NestJS, Docker) y una buena organización en GitHub mediante ramas y Pull Requests (22 integrados), lo que evitó conflictos de código. Factores dificultadores: La dependencia de terceros y hardware real para las pruebas finales (como validar la impresora, conseguir el archivo real de ventas de las balanzas CAS y probar Docker en el computador de otro integrante). Esto ha retrasado la validación del cierre de algunas historias.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar la falta de datos y hardware real, optamos por desarrollar el sistema con datos de prueba (mocks) y una arquitectura modular que nos permite probar la lógica por separado. Para lo que queda de proyecto, planeamos coordinar sesiones presenciales o remotas para instalar Docker en los equipos faltantes, validar el sistema "Entrega del día" directamente contra el cuaderno físico de la panadería, y conseguir el archivo de las balanzas para probar la importación. Además, hemos planificado limpiar los datos de prueba del sistema antes de la puesta en marcha final para evitar interferencias.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo nuestro trabajo de manera muy positiva. Destaco la solidez técnica del sistema: logramos construir una plataforma completa y transversal con auditoría automática, catálogo real de 428 productos, y un sistema aparte de métricas que lee Trello para transparentar nuestro avance. También destaco la limpieza del repositorio y el orden con el que manejamos los parches. Para mejorar, debemos enfocarnos en transitar desde el desarrollo puro hacia la puesta en marcha y documentación. Es decir, priorizar el testeo con el usuario final (la panadería), agilizar la creación de los manuales de usuario e instalación, y preparar con más anticipación el video demostrativo para la Fase 3.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es la puesta en marcha en el entorno real. Me gustaría preguntarle al docente: ¿Cuál es la mejor práctica o recomendación para hacer el "borrado de datos de prueba" y la carga de usuarios/cobradores reales sin que el sistema pierda consistencia en sus registros de auditoría? A mis pares, les preguntaría: ¿Qué estrategias han usado ustedes para capacitar a usuarios con baja alfabetización digital (como los repartidores o mesoneras) en el uso de un sistema web nuevo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que las actividades deben redistribuirse, ya que el foco de trabajo cambió. Las tareas de desarrollo de software están casi cerradas (las 8 tarjetas restantes en Trello son de validación). Nuevas actividades a asignar: Un integrante debe liderar la validación en terreno (llevar el sistema a la panadería, probar impresoras y validar la Entrega del día). Otro integrante debe enfocarse en la redacción del informe final, manuales de usuario y de instalación. El resto del equipo debe preparar el guion y la grabación del video demostrativo, además de asegurar la estructura de las carpetas de la Fase 3 en el repositorio del ramo

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma muy cohesionada y profesional. Como aspectos positivos, destacamos la excelente comunicación y el uso de herramientas de gestión (Trello + Patopan Métricas) que nos permitieron ver el burn-up y el ritmo semanal, evitando sobrecargar a un solo integrante. La cultura de usar Pull Requests en GitHub nos ayudó a revisar el código de los demás. Como aspectos a mejorar, nos falta reforzar la retroalimentación cruzada en las etapas de pruebas. A veces nos enfocamos tanto en sacar nuestro propio módulo adelante que tardamos en probar la integración completa con el compañero. También debemos mejorar la coordinación para que todos tengan el mismo entorno de Docker funcionando en sus computadores.